고객 관리 및 간편 계좌 관리 시스템

프로젝트 기획서 (초안)

2026-VEDA-Team4

김태정, 남길우
작성일: 2026년 4월 20일

1. 프로젝트 개요

■ 프로젝트명

고객 관리 및 간편 계좌 관리 시스템 (Customer & Account Management System)

간편 계좌 관리 시스템

■ 개발 환경

언어/프레임워크: C++ / Qt6

형상 관리: Git / GitHub

빌드 시스템: CMake

코딩 스타일: STYLE.md 문서 준수

■ 핵심 도메인

User (회원): 로그인·회원가입·프로필 관리

Item (상품/서비스): 카테고리별 목록 및 선호도

Balance Account (잔액 계좌): 자동 결제·잔액 조회·내역 관리

2. 기존 문제점 및 해결 방향

| 문제점 | 현황 | 해결 방향 |
| --- | --- | --- |
| 고객 정보 분산 관리 | 고객 정보가 별도의 파일·메모 등에 산재하여 일관성 부족 | 단일 시스템 내 CRUD, 알림 설정(전화·이메일) 통합 관리 |
| 결제·출금 수동 처리 | 상품 구매 시 계좌 차감이 수동으로 이루어져 오류 발생 | 고객-계좌 연동으로 구매 시 자동 잔액 차감 |
| 고객 등급 체계 부재 | 사용 금액에 따른 혜택 차별화 불가 | 누적 사용 금액 기준 등급 자동 산정 (일반 → VIP → VVIP) |
| 선호도 데이터 미활용 | 카테고리별 구매 패턴 파악 불가 | 카테고리별 선호도 집계 및 통계 제공 |

3. 주요 목적 및 목표

1. 통합 고객 관리

→ 회원 가입·로그인·정보 수정·알림 설정을 하나의 UI에서 처리

2. 자동 계좌 연동 결제

→ 상품 선택 → 계좌 잔액 자동 차감 → 구매 내역 저장

3. 등급 기반 혜택 제공

→ 사용 금액 누적에 따라 VIP / VVIP 등급 자동 부여 및 차별화 혜택

4. 카테고리 선호도 분석

→ 구매 이력 기반 카테고리별 선호도 집계 및 시각화

5. 관리자 계좌 CRUD

→ Admin 계정만 계좌 생성·수정·삭제 가능하도록 권한 분리

4. 기능 구현 계획 (단계별)

▶ Phase 1 — 기본 UI 설계

로그인 화면 (ID / PW 입력, 로그인·취소·회원가입 버튼)

회원가입 화면 (이름·생년월일·연락처·이메일·알림 설정)

MainWindow 기본 레이아웃 구성

ShopWidget 상품 목록 UI

▶ Phase 2 — 핵심 기능 구현

User 클래스 완성 (getter/setter, 등급 산정 로직)

Item 클래스 구현 (카테고리, 가격, 선호도 집계)

BalanceAccount 클래스 구현 (잔액, 입출금 내역)

고객-계좌 연동 (구매 → 자동 차감)

▶ Phase 3 — 관리자 기능 구현

Admin 계정 권한 분리

계좌 CRUD (Admin 전용)

고객 목록 조회 및 등급 관리

카테고리별 선호도 통계 조회

▶ Phase 4 — UI 고도화 (시간 여건에 따라)

등급 배지 표시 (VIP / VVIP)

구매 내역 그래프

선호도 차트

반응형 레이아웃 개선

5. 구성원 역할 분담

| 이름 | 주 담당 (Main) | 부 담당 (Sub) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 김태정 | (협의) | (협의) |  |
| 남길우 | (협의) | (협의) |  |

■ 담당 영역 예시 (참고용)

UI/UX 설계 및 Qt 폼 개발

User 도메인 클래스 설계 및 구현

Item / BalanceAccount 도메인 구현

관리자 기능 및 권한 관리

Git 형상 관리 및 코드 리뷰

통합 테스트 및 문서화

6. 일별 진척 현황

| 날짜 | 진행 내용 | 완료 여부 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-20 | 프로젝트 기획 및 README 초안 작성 LoginWidget 구현 (ID/PW 입력, 로그인·취소·회원가입 버튼) SignupWidget 구현 User 클래스 초안 (getter/setter) | 완료 | 현재 브랜치: feature/login feature/signup feature/UserClass ItemClass ShopWidget |
| 2026-04-21 | User 클래스 완성 Item 클래스 초안 | 예정 |  |
| 2026-04-22 | BalanceAccount 클래스 구현 고객-계좌 연동 로직 | 예정 |  |

7. 문제 발생 및 해결 기록

※ 개발 진행 중 발생한 문제와 해결 방법을 이 표에 기록합니다.

| 날짜 | 발생 문제 | 원인 분석 | 해결 방법 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-20 | SignupWidget에서 회원가입 버튼 클릭 시 LoginWidget과 연결 누락 | Qt 시그널-슬롯 연결 코드 미작성 | loginwidget.cpp에 signupRequested 시그널 연결 추가 | 해결 |

8. 기타 사항

코딩 컨벤션은 STYLE.md 문서를 반드시 준수

Git 브랜치 전략: feature/* 브랜치 개발 후 main 병합 (PR 리뷰 필수)

일정 변경 시 본 기획서 일별 진척 현황 표를 업데이트